Test Report

Этот раздел включает в себя общий обзор деятельности по тестированию сайта <https://www.youtube.com/>**.**

**В процессе тестирования были протестированы следующие функциональности проекта согласно Test plan.**

1. Функциональный блок “Авторизация”.

2. Функциональный блок “Регистрация”.

3. Функциональный блок “Меню”.

4. Функциональный блок “Страница видео”.

5. Функциональный блок “Поиск”.

6. Cookies.

7. Session.

8. Тестирование совместимости.

9. Тестирование локализации.

**Тестирование не проводилось для следующих функциональностей:**

1. Вход для сотрудников.

2. Мобильная версия сайта.

3. Тестирование безопасности.

4. Стресс-тестирование.

**Тестирование проводилось в следующем тестовом окружении:**

ОС, утвержденные к проверке:

* macOS Big Sur, версия 11.7

Браузеры, утвержденные к проверке:

* Safari  Версия 14.1.3 (16611.3.10.1.19)
* Google Chrome Версия 114.0.5735.198
* Opera Версия:93.0.4585.37

**План этапов тестирования с расчетом затраченного времени:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Объем работы, час.** | **Дата начала** | **Дата Окончания** |
| *Тест план* | 2 | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
| *Составление тест-кейсов* | 8 | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
| *Тест функционала* | 8 | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
| *Описание найденных дефектов* | 1 | 11.10.2023 | 11.10.2023 |
| *Анализ тестирования* | 4 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| *Подведение итогов* | 2 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |

**Информация о проведенных тест-кейсах:**

* Количество пройденных тестовых случаев: 60.
* Количество неудачных тестов: 0.
* Процент прохода: 100%
* Процент неудачных тестов: 0%

**Заключение:**

После проведения тестирования сайта <https://www.youtube.com/>**.** дефектов не обнаружено. Согласно разделу Fail Criteria тест плана, сайт готов к использованию.